软件项目管理  课程实践报告

——ERP项目，助力厦兴化工理顺“信息流”

| 院 系： | 信息学院 |
| --- | --- |
| 专 业： | 软件工程专业 |
| 年 级： | 2022级 |
| 姓 名： | 邢舒扬 37220222203807（组长） 曾炜博 37220222203855 王子尧 37220222203786 王旭辉 37220222203779 |
| 指导教师： | 杨律青 |

2025年5月

人员分工

| - 姓名 | - 分工 |
| --- | --- |
| - 邢舒扬 | - 作为组长，统筹安排组内工作；负责撰写问题1,2 |
| - 曾炜博 | - Word排版；负责撰写问题3,4 |
| - 王子尧 | - 文档内容校对；负责撰写问题5 |
| - 王旭辉 | - 文档内容校对；负责撰写问题6 |

- 什么是ERP？一般地说，它主要由哪些模块组成？分别对这些模块的功能进行说明。

ERP是一种集成化的企业管理信息系统，其核心目标是通过先进的信息技术手段，将企业内部各个部门、各项业务活动及其所涉及的资源——包括人力资源、财务资金、原材料、生产设备、信息流等进行统一整合与协调管理。ERP系统以企业的业务流程为导向，以数据库技术为基础，通过模块化、标准化的软件架构，把原本分散在不同部门、不同系统中的信息资源打通，实现信息的高效共享和业务的无缝协同。

以下是对ERP主要组成模块的说明

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 财务会计模块 | 实现总账、应收应付、固定资产管理、财务报表自动生成，确保财务数据的规范与统一。 |
| 成本会计模块 | 跟踪生产和运营成本，进行成本核算、分摊与分析，为决策提供成本依据。 |
| 物料管理模块（MM） | 管理原材料、备件、库存等，实现采购、入库、出库、库存控制等业务流程。 |
| 销售与分销模块（SD） | 管理销售订单、客户、发货、开票等流程，提升销售响应效率与客户满意度。 |
| 生产计划模块（PP） | 管理生产任务、工单、物料需求计划（MRP），优化产能与库存。 |
| 人力资源管理模块（HR） | 涵盖组织结构、人事档案、薪酬、绩效、培训等，实现员工生命周期管理。 |
| 工厂维护模块（PM） | 计划与执行设备的维护与保养任务，保障生产设备稳定运行。 |
| 数据仓库（BW） | 集中存储历史业务数据，支持多维分析与企业级报表生成。 |

- 结合本案例，ERP给企业创造的效益可能有哪些？

厦兴化工通过ERP系统的成功实施，显著提升了企业的管理水平与运营效率，增强了财务控制能力，并为未来的战略发展奠定了坚实的数字化基础。ERP系统为厦兴化工创造的效益可归纳为以下四个维度：

1. 管理效益

首先，ERP系统推动了企业内部管理流程的标准化与规范化。在系统上线前，厦兴化工存在较为明显的流程碎片化和人工干预频繁等问题，尤其是各职能部门之间沟通不畅、信息传递滞后，严重影响了管理效率。ERP系统的引入，使得企业从采购、库存、生产到销售等各业务流程被统一梳理并固化在系统中，业务执行按照系统流程自动化运行，从根本上消除了人为操作带来的不确定性，提升了执行的一致性和规范性。

其次，信息的透明化成为管理层做出科学决策的基础。ERP系统通过集成多源业务数据，提供了统一的数据查询和报表分析平台，管理者可以实时掌握企业各项核心业务指标，及时发现问题并进行调整，大大增强了企业的数据驱动型决策能力。

2. 运营效益

在运营层面，ERP系统带来了明显的效率提升和成本节约：

一方面，系统自动化处理大量原本依赖人工操作的事务，如单据生成、库存管理、成本核算等，从而大幅减少了人工操作强度和差错率。原本手工处理容易产生的数据重复、失误、遗漏等问题得以系统化解决，提高了企业运行的可靠性与准确性。

另一方面，ERP系统有效缩短了业务处理周期。例如采购申请、审批和订单生成的周期明显缩短，业务流转效率显著提高。结算周期的加快也表现在多个层面：从采购到入库、从销售到回款的整个流程环环相扣，系统的高效性显著提升了企业的资金和物资周转效率。

3. 财务效益

ERP系统的实施，极大增强了厦兴化工的财务管理能力和资金运作效率：

最直观的成果是财务结账时间由原先的8天缩短至1~2天，显著提高了财务部门的工作效率。这得益于ERP系统将财务信息与各业务流程自动集成，实现了从业务数据自动生成财务凭证的流程自动化，大幅减少了财务人工录入与核对工作。

其次，ERP系统构建了完整的财务控制体系，涵盖了事前预算管理、事中过程控制和事后绩效稽核。系统可对各类费用进行预算设置和超预算预警，有效防止资源浪费，并通过过程数据的实时监控实现全流程透明化监管，提升财务合规性与风控能力。

4. 战略效益

ERP项目的成功实施不仅仅带来了短期的管理与运营改进，更在战略层面为厦兴化工的长期发展提供了重要支撑。

首先，系统打通了原有的“信息孤岛”，形成统一的企业数据平台，为今后企业级数字化转型奠定了基础。ERP系统与原有财务系统、生产系统实现深度集成，初步构建起企业信息化骨架，为后续引入新兴技术如物联网（IoT）、大数据分析、人工智能（AI）等提供了良好的系统兼容性和数据基础。

其次，信息流、资金流和物流的协同优化，显著提升了企业的核心竞争力和抗风险能力。无论是对外市场响应还是对内成本控制，企业都具备了更强的敏捷性与应变能力，在复杂多变的市场环境中稳中求进。

- 三、从PMBOK九个知识领域进行分析，该项目成功的因素有哪些？该项目的主要干系人有哪些？

1. 项目整合管理

厦兴化工高度重视本次ERP项目的统筹与协调，由公司总经理亲自挂帅成立项目组，统领整体项目推进，确保资源统一调配、决策链条清晰。项目整合管理体现在对项目生命周期全过程的有机协调，从项目启动、计划到执行与收尾，都由专门团队负责组织落实，形成了集成化、系统化的管理机制。

2. 项目范围管理

厦兴化工在项目前期即明确了ERP系统的实施范围与阶段划分。项目被分为前期和后期两大阶段：前期涉及财务会计、成本会计、销售与分销、物料管理、生产计划五个核心模块，后期包括人力资源管理、工厂维修管理与数据仓库三个模块。通过明确项目边界，有效控制了范围蔓延风险，确保实施过程中任务目标清晰、资源聚焦。

3. 项目时间管理

项目组制定了详尽的时间进度计划，并将整个项目周期分解为多个实施节点。前期阶段用时半年完成五大模块上线，后期模块在2016年5月至8月之间逐步投入运行。通过合理的人力资源配置与并行推进机制，项目组有效缩短了实施周期，确保系统按期上线，未影响企业日常运营。

4. 项目成本管理

在项目预算控制方面，厦兴化工遵循“高性价比”原则，优先选择成熟度高、兼容性强且拥有众多成功案例的ERP解决方案。在咨询公司选择上，也注重其服务能力和实施经验，确保在成本可控的前提下实现最佳实施效果。

5. 项目质量管理

项目执行过程中，厦兴化工对系统的功能设计、数据准确性、操作界面友好度等方面进行了严格把控。通过用户测试、数据验证、报表审查等一系列手段确保上线系统质量达标。最终的用户验收结果显示，ERP系统在功能覆盖和流程匹配方面均达到预期目标，全面满足企业业务需求。

6. 项目人力资源管理

项目组由IT部门牵头，联合财务、采购、生产、HR等关键业务部门，组建了跨部门的实施小组。各模块负责人明确职责分工，保证了实施过程中的高效协同和快速响应。通过“内部主导、外部支撑”的人力资源配置模式，有效整合了企业内部专业知识与外部实施经验。

7. 项目沟通管理

项目组与外部顾问公司（神舟顾问）之间保持频繁的沟通机制。定期召开项目会议，实时更新项目进度，及时反馈问题与调整资源。同时也通过培训、宣贯等形式加强内部员工对ERP系统的理解与接受度，增强了项目的组织凝聚力和执行力。

8. 项目风险管理

厦兴化工在实施过程中识别了多个关键风险点，如数据准备复杂、系统集成困难、人力资源不足等。为此，项目组制定了包括预演测试、数据清洗、阶段性回顾等在内的风险应对策略，在多个模块上线前进行了系统性演练，从而显著降低了实施失败风险。

9. 项目采购管理

在采购管理方面，厦兴化工对ERP软件供应商和咨询服务方均采用了严格的遴选标准。优先考虑具有国际视野、行业经验丰富、系统兼容性强、售后服务完善的企业，从源头上确保采购产品与企业业务的深度契合。

主要干系人分析

- 项目发起人：公司总经理，是项目推动的最高领导者，提供决策支持与资源保障。

- 项目经理：ERP项目负责人，统筹实施进度、协调各方资源，是项目运作的核心枢纽。

- 项目团队成员：包括来自IT、财务、采购、生产、人力等关键职能部门的骨干人员，负责模块级别的业务梳理与系统测试。

- 外部合作方：ERP解决方案供应商、神舟顾问公司等，提供技术支持、项目咨询与系统实施服务。

- 最终用户：企业各业务部门的日常系统使用人员，他们的反馈决定系统落地效果，也是系统优化的重要参与者。

- 四、未来项目可能还面临什么风险？针对这些风险，采取什么应对措施？

1. 技术更新带来的系统淘汰风险

表现：随着信息技术的不断发展，新兴技术（如人工智能、物联网、大数据等）可能会导致现有系统的功能不足或无法适应新的业务需求。ERP系统在面临技术更新时，可能会遇到与新技术不兼容、无法满足企业未来需求的风险，最终导致系统的淘汰。

应对措施：为应对这一风险，厦兴化工需要采取定期的系统升级策略，确保ERP系统能够跟上技术的步伐。通过选择具有开放式架构的ERP系统，确保它具有良好的扩展性和兼容性。这种架构能够与未来的新技术（如大数据分析、AI应用等）无缝对接，从而避免因技术更新而导致的系统淘汰问题。

2. 数据安全风险

表现：随着信息化程度的提高，企业的数据量大幅增加，尤其是财务、客户、供应商等敏感信息的存储和处理，面临来自网络攻击和内部泄密的风险。数据泄露或被恶意篡改将对企业造成严重影响，甚至可能导致企业声誉损失和法律责任。

应对措施：厦兴化工应强化网络安全体系，采取多层次的安全防护措施，如防火墙、入侵检测系统（IDS）、数据备份与恢复等技术手段来防止外部攻击。此外，内部数据泄露风险可以通过引入数据加密技术、权限分级管理、严格的身份认证机制等来有效规避。

3. 用户抗拒变更

表现：ERP系统的实施往往伴随着业务流程的变革，尤其是对员工日常工作的流程和操作方式带来显著改变。由于传统方式已被习惯，部分员工可能对新系统产生抗拒心理，导致系统无法顺利落地和有效应用。

应对措施：为了缓解用户的抗拒情绪，厦兴化工应加强用户培训，帮助员工充分理解新系统的优势和使用方法。通过分阶段、分层次的培训计划，让不同角色的员工了解自己在新系统中的职责和操作流程。

4. 数据质量风险

表现：企业ERP系统的决策支持功能依赖于大量的历史数据。如果历史数据存在不准确、不完整或不一致的情况，这将直接影响到系统生成的分析报告和决策支持，甚至可能导致错误决策，从而影响公司的运营和战略目标。

应对措施：为了确保数据质量，厦兴化工应建立完善的数据治理体系，包括数据清洗、数据标准化处理和数据质量监控机制。在系统上线前，对所有历史数据进行严格的审查和清理，消除重复、错误或过时的数据，并确保数据的完整性和一致性。

5. 跨系统集成复杂性

表现：在企业信息化系统中，ERP系统通常需要与其他核心系统（如制造执行系统MES、仓储管理系统WMS、办公自动化系统OA等）进行数据对接和集成。不同系统之间的数据格式、接口标准和协议差异可能导致集成的复杂性，甚至影响到数据流的畅通和系统的整体效能。

应对措施：为了应对这一跨系统集成的复杂性，厦兴化工应制定统一的接口标准，确保不同系统间能够兼容并顺利交互数据。在ERP系统的实施过程中，项目组应与其他系统的开发商紧密合作，确保数据接口设计的统一性和规范性。同时，引入中间件平台作为数据交换的中介层，使得不同系统之间可以通过标准化的接口进行数据传递与同步，从而解决跨系统集成的技术难题。

- 五、请描述该项目搭建的大数据的环境（硬件设备组成及配置、软件环境的组成等等）建立“示范性AI应用”项目的总体方案和思路。

1. 大数据硬件环境搭建

服务器：为了满足企业数据存储和计算需求，选择高可用的计算集群。服务器应配备双路CPU（如Intel Xeon Gold或AMD EPYC系列）以及128GB以上内存，确保系统在处理大量数据和高并发请求时能够保持稳定高效的运行。该配置适用于数据分析、实时数据处理、机器学习等资源密集型任务。

存储：对于大数据环境，存储系统的可扩展性和可靠性至关重要。推荐使用分布式存储系统（如Ceph或HDFS），它们能够支持海量数据的存储和高效访问，并具有故障容错能力。

网络：10Gbps以太网互联是必不可少的网络配置，用于支持大数据环境中海量数据的快速传输与处理，特别是当数据需要跨多个计算节点进行同步和共享时。高带宽网络能够有效降低数据传输延迟，提高整体数据处理效率。

安全设施：数据安全是企业信息化建设中的关键部分。为了防止外部攻击和内部数据泄漏，需要部署防火墙、VPN以及数据丢失防护（DLP）系统。防火墙用于屏蔽潜在的网络攻击，VPN可确保远程访问安全，而DLP系统能够监控和防止敏感数据的外泄，保证企业核心数据的安全性。

2. 软件环境组成

操作系统：Linux是大数据平台的首选操作系统，具备稳定性和高效性，能够支持各种数据处理工具。CentOS或Ubuntu是两种常见且广泛使用的Linux发行版，适合大数据平台的部署。

数据平台：推荐使用Hadoop，Hadoop提供了分布式存储与处理能力，Spark则具备高速处理能力。为了实现实时数据流处理，可以结合使用Kafka，它作为流处理平台，能够有效管理和传输大量实时数据，支持企业进行大数据实时分析。

数据库：企业应选择支持大规模数据处理的数据库。PostgreSQL作为关系型数据库，可用于存储结构化数据，适合财务、生产等业务模块的数据管理。与此同时，NoSQL数据库能够处理非结构化数据，提供灵活的存储和高速的数据访问，适合大数据环境下的应用。

可视化工具：使用Tableau、PowerBI等商业智能工具，这些工具不仅支持多种数据来源的接入，还具备强大的图表展示功能，便于数据分析结果的共享和决策支持。若考虑国内替代方案，可以选择国产BI工具。

AI平台：为了支持企业未来的AI应用，可以使用TensorFlow、PyTorch等主流深度学习框架，支持大规模数据训练和推理。同时，可以搭建本地化的大型语言模型平台。这些平台能为企业在未来实现AI驱动的智能化管理奠定基础。

3. AI示范应用项目思路

厦兴化工的大数据环境和AI平台不仅可以提升企业的运营效率，还能够为管理决策提供强大的支持。以下是一些具体的AI示范应用项目思路：

智能仓储管理系统（智能WMS）

应用方向：仓储管理

描述：通过AI技术，结合历史出入库数据和实时仓储状况，智能WMS可以预测仓库的高峰期和低峰期，自动优化库位分配，减少库存积压，并生成自动补货建议。AI还可以基于需求预测和供应链状况进行动态调整，提高库存周转率，降低库存成本，优化仓储资源的使用效率。

智能人力资源管理系统（智能HR系统）

应用方向：员工管理

描述：智能HR系统将通过人脸识别技术进行员工考勤管理，利用自然语言处理技术分析员工的满意度和反馈，构建基于AI的绩效分析模型。此外，AI还可以帮助发现员工潜力，预测员工流失风险，为人力资源管理提供更加精准的决策支持。

- 六、该项目如何使用现有的大模型技术？描述其应用场景

企业可以在多个业务场景中利用其强大的自然语言处理能力，优化ERP系统的功能，提升工作效率，降低成本。以下是一些结合ERP系统的实际应用场景及其具体描述：

1. 智能文档生成

应用场景：自动生成各类文档，如报表、合同、操作说明书等。

描述：通过大模型技术，ERP系统可以自动化生成需要的文档，减少人工撰写的时间和错误。例如，系统可以根据销售数据自动生成每月的财务报表或销售报告，自动填写合同模板中的必要字段并进行初步的审核，从而提高文档生成的效率和准确性，减轻行政人员的负担。此外，操作说明书和用户手册等文档也可以通过大模型自动生成和更新，确保其内容始终与系统版本和业务流程一致。

2. 自然语言查询

应用场景：业务人员通过自然语言与系统交互，进行数据查询和分析。

描述：利用大模型的自然语言处理能力，ERP系统可以让业务人员通过简单的自然语言查询系统中的数据。例如，员工可以输入“我想查某客户最近三个月的销售额”这一类的查询，系统可以直接理解其意图并返回准确的查询结果。这种方式能够极大简化传统的查询过程，不需要复杂的SQL语句或操作界面，提高了员工对ERP系统的使用便利性，提升了工作效率。

3. 智能助理

应用场景：提供系统操作的培训、指导以及实时建议。

描述：借助大模型，ERP系统可以为员工提供智能助理服务。这些助理可以在员工操作系统时提供实时帮助，包括系统功能的使用方法、常见问题解答和操作建议。例如，当员工不确定如何录入某项数据时，可以向系统询问，系统会提供详细的操作步骤或者自动纠正错误。智能助理不仅可以减少员工学习成本，还能提高新员工的上手速度，降低培训的资源投入。