OA（办公自动化）系统开发 WBS 结构

37220222203807 邢舒扬

1.0 OA 系统开发
1.1 项目准备
1.1.1 组建项目团队（项目经理、开发人员、测试人员）
1.1.2 需求调研（了解企业办公需求，收集用户反馈）
1.1.3 项目计划制定（制定开发时间表、里程碑）

1.2 需求分析
1.2.1 业务流程分析（确定系统模块）
1.2.2 功能需求定义（用户权限、审批流程等）
1.2.3 确定数据需求（数据库结构、存储需求）
1.2.4 需求评审（用户代表、管理层评审）

1.3 系统设计
1.3.1 体系结构设计（确定三层架构、MVC 模式等）
1.3.2 数据库设计（数据表、存储过程）
1.3.3 界面设计（Web 界面、移动端适配）
1.3.4 权限管理设计（角色权限、访问控制）

1.4 编码
1.4.1 用户管理模块（账户注册、登录、权限管理）
1.4.2 流程审批模块（请假、报销、审批流转）
1.4.3 文档管理模块（上传、下载、权限管理）
1.4.4 消息通知模块（邮件、短信、即时消息通知）

1.5 系统测试
1.5.1 单元测试（针对各模块测试）
1.5.2 集成测试（不同模块协同工作测试）
1.5.3 用户验收测试（企业用户试用反馈）
1.5.4 缺陷修复（修正 Bug）

1.6 系统安装、发布和部署
1.6.1 部署服务器（安装 Domino/Lotus 服务器）
1.6.2 数据迁移（历史数据导入）
1.6.3 用户培训（企业员工学习使用 OA 系统）
1.6.4 试运行（监测系统稳定性）

1.7 项目收尾
1.7.1 编写系统文档（维护手册、用户手册）
1.7.2 客户反馈收集（用户满意度调查）
1.7.3 维护计划制定（后续升级、技术支持）